PROPOSITION

Les Apéros Filles

Application mobile V2

Pour Marguerite Balas

Par Baptiste Castiglione

Avril 2026

Découvrir la démo : apero-filles.vercel.app

# 1. Préambule

Salut Marguerite,

Après nos échanges sur la V2 de l’app, j’ai passé du temps à analyser en profondeur ce qui fonctionne aujourd’hui dans Les Apéros Filles, ce qui manque, et ce qu’il faudrait pour passer un vrai cap. Plutôt que de t’envoyer un simple devis, j’ai préféré commencer le développement d’une démo fonctionnelle pour te montrer concrètement ma vision.

Tu peux la découvrir ici :

https://apero-filles.vercel.app

Concrètement, voilà ce que j’ai fait en amont :

•  Étudié l’app actuelle, identifié les points de friction UX et les opportunités manquées

•  Repensé l’onboarding de zéro, inspiré de ce qui marche chez Timeleft et Luma

•  Redéfini chaque écran avec des vrais parcours utilisatrices (pas juste des pages, des flux)

•  Conçu un modèle économique freemium/premium avec 3 niveaux d’engagement

•  Pensé un algorithme de recommandation pour que l’accueil fonctionne comme un feed intelligent

•  Repris ta DA (terracotta, crème, esprit « bande de copines ») pour créer un design system cohérent

Le résultat, c’est cette démo. Ce n’est pas une app finie — loin de là. Il reste tout le back-end à construire, les paiements à brancher, l’authentification, le CMS, les emails, les 3 environnements à provisionner, le back-office, les tests, le déploiement sur les stores. Mais c’est une base solide et propre sur laquelle on peut itérer rapidement pour aller beaucoup plus loin.

Ce document résume la vision produit, ce que j’ai déjà construit, le travail qu’il reste, et comment je propose qu’on aille au bout ensemble.

# 2. La vision

Les Apéros Filles, c’est un club. Pas un Meetup anonyme, pas un réseau social de plus. L’app doit refléter cette identité : chaleureuse, éditoriale, et pensée pour des vraies femmes — pas pour une feuille Excel.

## Ce qu’on construit

•  Un sentiment de petit club privé — dès l’onboarding, la fille sait qu’elle entre quelque part, pas qu’elle s’inscrit à un service.

•  Une expérience visuelle chaude — typo Playfair Display, palette terracotta/crème inspirée de ta DA, glassmorphisme élégant.

•  Un feed intelligent qui apprend ce que chaque fille aime et lui propose la bonne sortie, pas la liste brute. C’est ce qui fait revenir tous les jours.

•  Un modèle économique clair : paiement à l’événement + abonnement récurrent pour les prix réduits et les avantages.

## L’intelligence derrière le feed

Aujourd’hui, tous les concurrents (Meetup, Facebook Events, Eventbrite) proposent une liste. Un calendrier. Un flux chronologique. Résultat : la fille scrolle, abandonne, et ne revient pas.

Sur Les Apéros Filles, l’écran d’accueil ne sera pas une liste — ce sera une sélection. Un feed où chaque event qui remonte est là parce qu’on a une vraie raison de penser qu’il va plaire à cette fille. C’est ce qui transforme l’app d’un catalogue en un petit concierge personnel.

Sans jamais poser la question directement, l’app construit un profil de goût pour chaque fille. Elle écoute ce qu’on lui dit clairement (centres d’intérêt à l’onboarding), ce qu’on fait sans y penser (les events qu’on ouvre, qu’on bookmark, auxquels on va), et avec qui on sort (si Camille, Léa et Sophie y vont, le feed comprend que c’est ton cercle).

Concrètement, ça change trois indicateurs clés : le taux de clic (elle découvre plus d’events), la rétention (elle revient tous les jours parce que le feed est frais) et la conversion à l’abonnement (elle n’a plus envie de tester une autre app). C’est le vrai avantage compétitif de Les Apéros Filles.

# 3. Ce que j’ai déjà construit

La démo est le résultat de tout le travail de recherche et de réflexion décrit plus haut. Chaque écran a été pensé comme un vrai parcours, pas juste une page.

## Onboarding repensé

J’ai étudié ce qui marche chez Timeleft et Luma pour créer un flow en 4 étapes courtes (Bienvenue → Ville → Âge → Centres d’intérêt) avec des animations fluides. L’objectif : que la fille sente qu’elle entre dans un club, pas qu’elle remplit un formulaire.

## Accueil = feed intelligent

C’est le cœur de ma proposition. Plutôt qu’une simple liste d’events, j’ai conçu un feed personnalisé qui apprend ce que chaque fille aime : ses centres d’intérêt, ce qu’elle regarde, ce qu’elle bookmark, avec qui elle sort. L’accueil montre ses prochains rendez-vous, un daily boost, et ses favoris. C’est ce qui fait qu’elle revient tous les jours — et c’est ce qui justifie l’abonnement.

## Discover

Catalogue complet des événements par ville, avec filtres par catégorie et recherche. Chaque event affiche le prix plein et le prix membre pour créer la conversion naturelle.

## Pages événement (inspirées de Luma)

J’ai repris les codes de Luma qui marchent très bien : hero visuel, infos complètes (date, heure, lieu, prix, places restantes), section « Qui vient ? » avec avatars des inscrites, et ticket QR code accessible directement. Le tout dans ta DA.

## 3 états utilisatrice

J’ai pensé et implémenté 3 expériences différentes selon le statut : Free (accès limité, 1 event/mois, contenus verrouillés), Membre (tout déverrouillé, prix réduits) et Fidèle (6 mois+, distinction subtile). Tu peux switcher entre les 3 dans la démo pour voir la différence.

## Navigation & design system

5 onglets (Accueil, Discover, Bons Plans, Filles, Profil) avec une bottom bar animée. J’ai créé un design system complet basé sur ta DA : palette terracotta/crème, typo Playfair Display pour les titres, glassmorphisme élégant, icônes épurées.

## Ce qu’il reste à faire

La démo montre la vision et les parcours, mais il reste encore beaucoup de travail pour arriver à une app en production :

•  Tout le back-end : API, base de données, logique métier

•  L’authentification complète (Google, Apple, Email)

•  Les paiements Stripe (unitaires + abonnements récurrents)

•  Le CMS pour que tu gères ton contenu en autonomie

•  Les emails transactionnels et l’automation marketing

•  Le back-office (propriétaire, manageuses de ville, modération)

•  Les 3 environnements (dev, staging, production)

•  Le vrai algorithme de recommandation branché sur les données

•  Les tests qualité + soumission App Store et Play Store

C’est ce travail que je détaille dans le planning ci-dessous.

# 4. Modèle économique

Je me suis permis de repenser le modèle d’abonnement pour maximiser la rétention et ta trésorerie. Tout est discutable — on ajuste ensemble.

## Pourquoi un freemium + engagements longs ?

Deux raisons business : l’adhérence (une fille qui s’engage sur 3 ou 6 mois est beaucoup plus fidèle) et la trésorerie (les formules longues encaissent cash à la signature, ce qui te permet d’investir dans l’acquisition et de payer tes lieux sans courir après les prélèvements mensuels).

## Les 3 niveaux

|  | Découverte | Club | Fidèle |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix | Gratuit | 6,66 à 9,99 €/mois | Inclus après 6 mois |
| Events / mois | 1 | Illimité | Illimité |
| Prix membre | — | ✓ | ✓ |
| QR bons plans | — | ✓ | ✓ |
| Annuaire complet | — | ✓ | ✓ |
| Priorité inscription | — | ✓ | ✓ |
| Events exclusifs | — | — | ✓ |

## Formules d’abonnement

| Formule | Prix total | Prix / mois | Économie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mois (sans engagement) | 9,99 € | 9,99 € | — |
| 3 mois | 24,99 € | 8,33 € | −17 % |
| 6 mois | 39,99 € | 6,66 € | −33 % |

Encaissement en une fois pour les formules 3 et 6 mois. Résiliation en un clic depuis le profil — on ne retient personne contre son gré.

# 5. Planning : 3 sprints, 20 jours

Chaque sprint correspond à un jalon de livraison concret. Tu ne payes rien tant que le livrable n’est pas entre tes mains.

## Sprint 1 — Fondations (J1 à J7)

Objectif : l’infra est en place, l’app tourne en staging avec les données réelles.

•  Setup des environnements (dev / staging / prod) + CI/CD

•  Base de données + schéma + migrations

•  Authentification complète (Google, Apple, Email avec détection intelligente)

•  CMS pour que tu puisses gérer ton contenu en autonomie

•  Design system finalisé + navigation fonctionnelle

•  Onboarding complet

Livrable : tu ouvres l’app en staging, tu t’inscris, tu navigues les 5 onglets.

## Sprint 2 — Cœur applicatif (J8 à J14)

Objectif : une fille peut découvrir un event, s’inscrire, payer, recevoir son ticket.

•  Écrans complets : Accueil, Discover, Page événement, Profil

•  Paiements intégrés (unitaire + abonnements) via Stripe

•  Feed personnalisé avec algorithme de recommandation

•  Emails transactionnels (inscription, paiement, rappel)

•  Back-office : création d’events, gestion partenaires, dashboard

Livrable : parcours complet testable en staging avec paiement Stripe de test.

## Sprint 3 — Finalisation & production (J15 à J20)

Objectif : l’app est complète, testée, déployée sur les stores.

•  Page Bons Plans avec QR codes partenaires

•  Annuaire des Filles

•  Back-office manageuse de ville + modération

•  Newsletter + emails automatisés d’onboarding

•  Tests qualité sur iOS et Android

•  Soumission App Store + Play Store

•  Documentation utilisateur

Livrable : l’app est en production, accessible à tes premières utilisatrices.

# 6. Tarif

| Poste | Montant HT |
| --- | --- |
| App mobile iOS + Android (une codebase) | 1 600 € |
| Back-end API + base de données | 1 200 € |
| Architecture + environnements + CI/CD | 800 € |
| Back-office (propriétaire, manageuse, modérateur) | 800 € |
| Intégrations (Stripe, CMS, emails, auth, maps) | 400 € |
| Tests qualité, déploiement stores, documentation | 200 € |
| Total HT | 5 000 € |
| TVA (20 %) | 1 000 € |
| TOTAL TTC | 6 000 € |

## Échéancier de paiement

Les paiements suivent les jalons. Chaque versement est déclenché par la validation du livrable correspondant.

| Versement | Déclenché par | Montant TTC |
| --- | --- | --- |
| Acompte | Signature du devis | 2 000 € |
| Intermédiaire | Validation Sprint 2 (staging) | 2 000 € |
| Solde | Mise en production | 2 000 € |

## Ce qui est inclus

•  App mobile iOS + Android + web en une seule codebase

•  Back-end complet avec API, base de données et authentification

•  3 back-offices (propriétaire, manageuse de ville, modérateur)

•  3 environnements (dev / staging / prod) avec déploiement automatisé

•  Intégrations : paiements Stripe, CMS, emails transactionnels, auth sociale, maps

•  Moteur de recommandation personnalisé

•  Soumission App Store + Play Store

•  Documentation utilisateur

•  1 mois de garantie post-production (correction de bugs sans frais)

## Ce qui n’est pas inclus

•  Les abonnements aux services tiers (~50-80 €/mois combinés)

•  Les commissions Stripe sur les ventes (2,5 % + 0,25 € / transaction)

•  Les comptes développeurs Apple (99 $/an) et Google Play (25 $ une fois)

•  Le contenu propre (photos, vidéos) — on part sur des visuels stock pour la V1

•  La maintenance mensuelle après le mois de garantie (contrat séparé possible)

# 7. Conditions

•  Devis valable 30 jours à compter de la date d’émission.

•  Démarrage sous 7 jours après signature + réception de l’acompte.

•  Communication quotidienne (points async) + un call hebdo de 30 min pour valider les livrables.

•  Accès au code dès le premier commit (repo GitHub partagé).

•  Facture émise à chaque jalon, paiement sous 7 jours après validation.

# Pour conclure

J’ai vraiment eu du plaisir à poser les premières briques ce week-end. La DA, le parcours utilisatrice, la structure de l’app — tout me paraît cohérent avec ce que tu m’as décrit : chaleureux, éditorial, pensé pour des vraies femmes.

La démo est là pour qu’on en parle concrètement. On peut ajuster la vision, revoir les priorités, adapter le modèle. L’idée c’est qu’on construise ça ensemble.

Je suis dispo quand tu veux pour en discuter.

À très vite,

Baptiste